**2020. 11. 11. 하드웨어 개발일지**

1. 하드웨어 역할분담 완료
2. 10일 작성한 GPS 코드를 실제 아두이노 회로를 조립하여 업로딩 하였으나 오류가 계속 뜸. 코드를 수정해 보고 읽어보아도 문제 파악이 아직 안됨.

**앞으로의 일정 및 계획**

1. 최종목표: 11/19까지 전체 완성
2. 1차목표: 11/14까지 GPS 정보를 와이파이 통신을 통해 교환하는 것까지 구현
3. 12일까지 GPS 코드 문제 파악하고 수정할 예정