**2020. 11. 17. 하드웨어 개발일지**

1. 가속도 센서를 컴퓨터와 연결하여 실시간으로 측정되는 가속도 값을 시리얼 모니터로 나타내는 데에 성공함.

**앞으로의 일정 및 계획**

1. 1차목표: 11/19까지 GPS 정보를 읽어들이는 부분 구현
2. 2차목표: 11/22까지 장치가 가속도를 감지했을 때 GPS 정보를 읽어들이는 부분 구현
3. 11/19 이후 다희가 만든 블루투스 통신장치로 사용자에게 gps신호를 보내는 부분 구현할 예정